# Struktura rozpisu prací pro projekt s názvem Fly-By

# Připravil: Miroslav Krýsl Datum: 15. 3. 2018

1. Organizace
  1. DSP
  2. WBS
  3. Gantt diagram
  4. Založení online služeb
    1. Trello
    2. GitHub
    3. Slack
  5. Wiki
2. Backend
  1. Založení a setup projektu
  2. Modely
    1. User
    2. Airplane
    3. AirplaneType
    4. Airport
    5. Order
    6. Route
  3. Správa uživatelů (adminů)
  4. Kontrolery
    1. UserController
    2. AirplaneController
    3. AirportController
    4. OrderController
    5. RouteController
3. Databáze
  1. Návrh databáze
  2. Migrace
  3. Naplnění databáze
4. Frontend
  1. Návrh wireframů
  2. Připojení knihoven AdminLTE, Leaflet do projektu
  3. Vytvoření pohledů
    1. Landing page
    2. Login page
    3. Map page
    4. Admin pages
    5. Order page
    6. Contacts page
  4. Přizpůsobení designu
  5. JavaScript
    1. Validace dat na formulářích
    2. Plánování trasy
5. Testování
  1. Backend unit testy
  2. Uživatelské testy
    1. Nábor testerů
    2. Testování a konzultace s testery
    3. Zpracování testerských zpráv
6. Dokumentace
  1. Uživatelská dokumentace
  2. Dokumentace pro majitele letecké společnosti
  3. Prezentace